SALVI STUDIO

PLAN DETALLADO DE IMPLEMENTACIÓN

Motor Fotométrico Autónomo para Túneles

Arquitectura, fases, entregables, criterios de aceptación e instrucciones de desarrollo

Versión 1.0 · Documento interno técnico

Julio 2026

# 0. Propósito del documento

Este documento transforma la especificación maestra del motor fotométrico en un plan de implementación completo y secuenciado. Su objetivo es que Claude, o cualquier equipo de desarrollo, pueda construir el módulo sin depender de interpretaciones implícitas, APIs externas ni aplicaciones de terceros. El motor deberá ser autónomo, reproducible, verificable y apto para integrarse como módulo de Salvi Studio Tunnels.

Base normativa: CIE 140:2019 para métodos de cálculo de alumbrado viario, CIE 144:2001 para propiedades de reflexión de pavimentos y tablas r, y CIE 88 para criterios específicos de túneles, zonas, luminancias y TI. La implementación normativa de CIE 88 quedará cerrada al incorporar la edición exacta que se adopte como referencia contractual.

## 0.1 Objetivos

Autonomía total. El cálculo debe ejecutarse localmente en la infraestructura Salvi, sin servicios fotométricos externos.

Trazabilidad. Cada resultado debe vincularse a una versión de motor, datos de entrada, normas aplicadas y tolerancias.

Exactitud. Los algoritmos deben validarse con casos CIE, casos analíticos, comparativas con software reconocido y proyectos reales.

Escalabilidad. La misma librería deberá servir para cálculo individual, batch, optimización y generación de informes.

Extensibilidad. La arquitectura debe permitir nuevas normas, tipos de superficie, métricas, algoritmos de optimización y formatos fotométricos.

Integración. El módulo deberá integrarse con frontend React/TypeScript, backend Python y PostgreSQL.

## 0.2 Resultado final esperado

Una librería Python independiente, versionada y cubierta por pruebas.

Un servicio interno FastAPI para cálculo, optimización, importación y consulta de resultados.

Un frontend React + TypeScript integrado en Salvi Studio.

Una biblioteca interna de fotometrías y pavimentos CIE 144.

Un motor directo y un motor de interreflexiones por radiosidad.

Un motor normativo CIE 88 versionado.

Un optimizador técnico, energético, económico y multiobjetivo.

Documentación técnica, funcional, API y de validación.

Informes de cálculo resumidos y completos.

# 1. Principios de diseño obligatorios

| Principio | Regla de implementación | Criterio verificable |
| --- | --- | --- |
| Motor puro | El núcleo no importará FastAPI, SQLAlchemy, Redis ni componentes React. | Los tests del núcleo se ejecutan sin base de datos ni servidor. |
| Unidades SI | Las unidades internas serán m, rad, cd, lm, lx, cd/m², W y s. | No se aceptan conversiones implícitas en funciones matemáticas. |
| Doble precisión | Uso de float64 para geometría y cálculo fotométrico. | Resultados deterministas dentro de tolerancias definidas. |
| Sin redondeo intermedio | El redondeo solo se aplica en presentación o exportación. | Los cálculos encadenados usan valores completos. |
| Inmutabilidad de entradas | Cada cálculo congela fotometrías, materiales y parámetros. | Recalcular con el mismo hash produce resultados equivalentes. |
| Separación directa/indirecta | Los resultados deben distinguir componente directa, indirecta y total. | Las matrices se exportan separadamente. |
| Normas versionadas | Cada perfil normativo tendrá identificador y versión. | El informe declara norma, edición y perfil usado. |
| Errores explícitos | Nunca corregir silenciosamente datos ambiguos o físicamente inválidos. | Todo ajuste automático genera warning trazable. |

# 2. Arquitectura objetivo

## 2.1 Componentes

| Componente | Responsabilidad | Tecnología recomendada |
| --- | --- | --- |
| photometric-core | Geometría, fotometría, superficies, mallas, observadores, cálculo directo, radiosidad y métricas. | Python 3.13+, NumPy, SciPy, Numba opcional |
| tunnel-domain | Modelo de túnel, zonas, escenarios, circuitos, regulación, criterios y cumplimiento. | Python, Pydantic v2 |
| optimization-engine | Búsqueda paramétrica, restricciones, Pareto, evaluación económica y energética. | SciPy optimize, pymoo u Optuna tras validación |
| application-service | Orquestación, caché, jobs, permisos, persistencia y versiones. | Python |
| internal-api | API HTTP interna y contratos OpenAPI. | FastAPI, Uvicorn |
| worker | Cálculos largos, radiosidad de alta resolución y optimizaciones. | Dramatiq o Celery; Redis como broker |
| persistence | Proyectos, versiones, metadatos, escenarios, ejecuciones y resultados resumidos. | PostgreSQL 16+, SQLAlchemy 2, Alembic |
| object-storage | LDT, IES, matrices, mallas, informes, miniaturas y resultados comprimidos. | S3 compatible / MinIO |
| frontend | Edición, visualización, validación, resultados, comparación e informes. | React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Zustand, Three.js |

## 2.2 Estructura del repositorio

salvi-studio-tunnels/
  apps/
    api/
    worker/
    web/
  packages/
    photometric-core/
      src/salvi_photometry/
        geometry/
        photometry/
        importers/
        surfaces/
        grids/
        observers/
        direct/
        radiosity/
        metrics/
        validation/
      tests/
    tunnel-domain/
    optimization-engine/
    reporting/
    shared-contracts/
  infrastructure/
    docker/
    migrations/
    deployment/
  docs/
    architecture/
    algorithms/
    api/
    validation/
    user/

## 2.3 Dependencias permitidas y prohibidas

| Categoría | Permitido | No permitido |
| --- | --- | --- |
| Núcleo matemático | NumPy, SciPy, dataclasses, Pydantic en bordes del dominio. | FastAPI, ORM, acceso de red, lectura directa de variables de entorno. |
| Importadores | Librerías estándar, parsers propios, charset-normalizer si es necesario. | Servicios web de conversión o normalización. |
| Optimización | Algoritmos locales versionados y librerías open source fijadas. | Servicios externos de optimización. |
| Visualización | Three.js para representación. | Usar el render 3D como fuente de resultados numéricos. |
| Persistencia | SQLAlchemy, PostgreSQL, almacenamiento S3 compatible. | Guardar millones de puntos como filas SQL individuales. |

# 3. Fase 1 - Arquitectura técnica y normas de desarrollo

## 3.1 Alcance

Esta fase crea el esqueleto ejecutable, los contratos de calidad y la infraestructura mínima. No debe contener todavía lógica fotométrica completa, pero sí interfaces estables, modelos base, gestión de configuración y pipeline de pruebas.

## 3.2 Entregables

Monorepo inicial y documentación de arquitectura.

Paquetes Python instalables de forma independiente.

Aplicaciones API, worker y web arrancables en desarrollo.

Configuración de linting, tipado y pruebas.

CI con tests, cobertura, build y auditoría de dependencias.

Docker Compose de desarrollo con PostgreSQL, Redis y MinIO.

Gestión de migraciones con Alembic.

Convenciones de errores, logging, trazas y correlación de jobs.

## 3.3 Normas de código

| Área | Regla |
| --- | --- |
| Python | Ruff, mypy/pyright estricto, pytest, cobertura mínima inicial 85% y objetivo 95% en núcleo. |
| TypeScript | strict=true, ESLint, Prettier, Vitest y React Testing Library. |
| Nombres | Inglés técnico en código; textos de UI internacionalizados. |
| Errores | Excepciones de dominio tipadas; códigos estables; mensajes técnicos y mensajes de usuario separados. |
| Logging | JSON estructurado con project_id, calculation_id, engine_version y correlation_id. |
| Versionado | SemVer para librerías; migraciones de esquema independientes. |
| Commits | Cambios pequeños, tests asociados y documentación actualizada. |

## 3.4 Criterios de aceptación

El repositorio se instala desde cero con una única secuencia documentada.

La API responde health/readiness y publica OpenAPI.

El worker procesa un job de prueba y reporta progreso/cancelación.

El frontend consume un endpoint de prueba mediante contrato tipado.

CI bloquea merges con fallos de tests, tipado o lint.

# 4. Fase 2 - Modelo de dominio y base de datos

## 4.1 Entidades principales

| Entidad | Contenido mínimo | Versionado |
| --- | --- | --- |
| Project | Identidad, cliente, ubicación, unidades, idioma, estado y revisiones. | Revisión de proyecto |
| Tunnel | Eje, longitud, sentidos, secciones, carriles, pendientes, curvas y referencias. | Inmutable por revisión |
| TunnelSection | Cadena, geometría transversal, puntos/polilínea, materiales y zonas. | Inmutable |
| TunnelZone | Acceso, umbral, transición, interior, salida, emergencia y custom. | Perfil normativo |
| LuminaireModel | Fabricante, familia, referencia, metadatos y archivos fotométricos. | Versión de producto |
| Photometry | Formato, contenido normalizado, flujo, potencia, sistema angular, hash y validación. | Inmutable |
| DimmingCurve | Control %, flujo lm, potencia W y modo de interpolación. | Inmutable |
| LuminaireInstance | Posición, orientación, inclinación, rotación, variante, grupo y circuito. | Por revisión |
| Circuit | Agrupación eléctrica, regulación, horario y escena. | Por revisión |
| Pavement | Clase CIE o custom, r-table, Qd, Q0, S1, estado seco/mojado/envejecido. | Inmutable |
| SurfaceMaterial | Reflectancia, modelo difuso, mantenimiento, textura visual y custom properties. | Inmutable |
| ObserverProfile | Altura, carril, dirección, edad, posición y norma. | Versionado |
| CalculationGrid | Tipo, superficie, resolución, regla normativa y refinamiento. | Por ejecución |
| Scenario | Estado de regulación, mantenimiento, clima, tráfico y periodo. | Inmutable |
| CalculationRun | Entradas congeladas, versión, estado, progreso, tiempos, warnings y hashes. | Inmutable |
| ResultSet | KPIs, matrices, mapas, cumplimiento, archivos y estadísticas. | Vinculado a run |
| OptimizationRun | Variables, objetivos, restricciones, algoritmo, semilla y Pareto. | Inmutable |

## 4.2 Estrategia de almacenamiento

PostgreSQL almacenará entidades, relaciones, metadatos, KPIs y referencias a archivos.

JSONB se reservará para propiedades extensibles, parámetros normativos y snapshots compactos.

Las matrices grandes se guardarán como NPZ/Parquet/Zarr comprimidos en almacenamiento de objetos.

Los archivos LDT/IES se conservarán originales y normalizados, vinculados por hash SHA-256.

Cada ejecución almacenará un snapshot canónico de entradas para reproducibilidad.

Las fotometrías, pavimentos y materiales usados en un cálculo no podrán mutar retrospectivamente.

## 4.3 Contratos

Modelos de dominio internos separados de modelos ORM.

Pydantic para entrada/salida y validación en límites del sistema.

Contratos TypeScript generados desde OpenAPI o esquemas compartidos.

Versión explícita de cada payload y migradores entre versiones cuando sea necesario.

## 4.4 Criterios de aceptación

Puede crearse, revisarse y duplicarse un proyecto sin pérdida de trazabilidad.

Una ejecución histórica puede reconstruirse con sus entradas originales.

La eliminación lógica no rompe referencias de auditoría.

Los archivos duplicados se detectan por hash.

# 5. Fase 3 - Importadores LDT e IES

## 5.1 Modelo fotométrico interno

Sistema angular normalizado C-gamma con ángulos en grados en almacenamiento y radianes en cálculo.

Matriz de intensidades float64 en candelas absolutas.

Conservación del archivo original, metadatos y advertencias.

Flujo nominal en lúmenes, potencia nominal en vatios y origen de cada valor.

Información de simetría, número de planos, pasos angulares y tipo de fotometría.

Indicador de fotometría absoluta o relativa y factor aplicado para normalizar.

## 5.2 Parser EULUMDAT

Lectura robusta de variantes habituales de LDT, separadores decimales y codificaciones.

Interpretación de fabricante, referencia, fecha, número de luminarias, simetría, pasos C y gamma, flujo y potencia.

Expansión de simetrías a representación completa cuando sea necesario.

Validación de dimensiones de matriz y coherencia de ángulos.

Detección de valores negativos, NaN, infinitos o planos duplicados.

## 5.3 Parser IES LM-63

Soporte de revisiones comunes LM-63 y bloques TILT=NONE, INCLUDE o archivo externo.

Lectura de candela multiplier, número de lámparas, lúmenes por lámpara, potencia y factores.

Tratamiento de fotometría tipo A, B y C; normalización a C-gamma.

Conservación de keywords y campos no reconocidos.

Advertencia cuando el flujo o potencia no sean fiables o no estén presentes.

## 5.4 Variantes de flujo y regulación

| Modo | Descripción | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| LINEAR_SCALE | Escalado de intensidad por flujo relativo. Potencia por curva o valor lineal explícito. | Solo si se declara comportamiento lineal. |
| TABULATED_CURVE | Interpolación sobre puntos control%-flujo-potencia. | Modo recomendado. |
| REAL_PHOTOMETRY_VARIANTS | Cada nivel o configuración tiene su propio LDT/IES. | Para cambios ópticos o electrónicos no lineales. |

## 5.5 Validaciones

Ángulos ordenados y dentro de dominio permitido.

Matriz con dimensiones coherentes.

Intensidades no negativas, salvo tolerancias de ruido corregidas con warning.

Flujo y potencia positivos cuando se declaran.

Identificación de unidades y normalización documentada.

Visualización polar y mapa angular para revisión humana.

## 5.6 Criterios de aceptación

Los mismos archivos producen la misma representación normalizada y hash.

Los casos de prueba cubren simetrías, fotometrías incompletas y formatos ambiguos.

El importador no inventa flujo ni potencia ausentes.

La intensidad interpolada reproduce nodos originales exactamente dentro de tolerancia numérica.

# 6. Fase 4 - Núcleo geométrico y cálculo directo

## 6.1 Sistema de coordenadas

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| X | Dirección longitudinal positiva del túnel o sentido de referencia. |
| Y | Transversal positiva hacia la izquierda mirando en +X. |
| Z | Vertical positiva hacia arriba. |
| Sistema | Cartesiano dextrógiro. |
| Ángulos | Positivos según regla de la mano derecha. |
| Secuencia luminaria | Orientación, inclinación y rotación, respetando convenciones CIE. |

## 6.2 Geometría soportada

Secciones rectangulares, abovedadas, circulares, poligonales y definidas por polilíneas.

Sección constante o variable a lo largo del eje.

Curvas horizontales, pendientes, peraltes y transiciones.

Carriles, arcenes, aceras, medianas, nichos, galerías, hastiales y obstáculos.

Superficies custom trianguladas o generadas por extrusión.

Luminarias axiales, laterales, suspendidas, murales, proyectores y filas múltiples.

## 6.3 Pipeline de cálculo directo

Generar o cargar malla de puntos y normales por superficie.

Seleccionar luminarias potencialmente contribuyentes mediante índice espacial.

Calcular vector luminaria-punto, distancia y oclusión.

Transformar el vector al sistema fotométrico de la luminaria.

Obtener C y gamma y consultar intensidad mediante interpolación.

Aplicar flujo, regulación, factor de mantenimiento y factores de escenario.

Calcular contribuciones de iluminancia correspondientes.

Para calzada, calcular beta y tan gamma de reflexión y consultar r-table.

Acumular luminancia e iluminancias sin redondeo.

Calcular métricas sobre las matrices finales.

## 6.4 Magnitudes obligatorias

| Magnitud | Ámbito |
| --- | --- |
| Iluminancia horizontal | Calzada, arcenes, aceras y planos horizontales. |
| Iluminancia vertical | Planos verticales con orientación configurable. |
| Iluminancia semicilíndrica | A 1,5 m por defecto, dirección configurable. |
| Iluminancia cilíndrica | Promedio angular alrededor del punto. |
| Iluminancia hemisférica | Sobre hemisferio superior según discretización definida. |
| Iluminancia sobre plano arbitrario | Cualquier punto y normal 3D. |
| Luminancia de calzada | Mediante r-tables CIE 144 y observadores. |
| Luminancia de paredes/techo | Modelo difuso directo inicialmente; ampliable a custom BRDF. |
| TI | Perfil CIE 88 con observadores y luminarias aplicables. |
| Uniformidades | Global, longitudinal, transversal y custom. |

## 6.5 Mallas

Malla normativa automática conforme al perfil aplicable.

Malla rectangular personalizada por separación o número de puntos.

Malla de alta resolución para mapas.

Malla adaptativa con refinamiento donde existan gradientes altos.

Mallas independientes para calzada, paredes, techo y superficies custom.

Identificadores estables de puntos para comparación entre escenarios.

## 6.6 Observadores

Valores CIE por defecto: altura, posición, edad, ángulo de observación y carril.

Personalización completa por proyecto o escenario.

Múltiples observadores por carril, sentido, posición y zona.

Observadores fijos, móviles simples y perfiles específicos de norma.

El valor operativo será el más desfavorable cuando la norma así lo exija.

## 6.7 Rendimiento

Vectorización NumPy por lotes de puntos y luminarias.

Índices espaciales para descartar contribuciones irrelevantes.

Caché de transformaciones y datos fotométricos.

Numba solo después de disponer de implementación de referencia validada.

Paralelización por superficies, escenarios u observadores, evitando resultados no deterministas.

## 6.8 Criterios de aceptación

Casos analíticos de fuente puntual y plano coinciden con resultados teóricos.

Transformaciones de luminaria pasan pruebas de cuadrantes y rotaciones combinadas.

La contribución de una luminaria se conserva al trasladar todo el sistema rígidamente.

La suma de luminarias es lineal en flujo en modo de escala lineal.

La oclusión elimina correctamente contribuciones bloqueadas.

# 7. Fase 5 - Biblioteca de pavimentos CIE 144

## 7.1 Biblioteca inicial

C1, C2.

R1, R2, R3, R4.

N1, N2, N3, N4.

W1, W2, W3, W4 para condición mojada.

Pavimentos CUSTOM importados o creados por escalado.

## 7.2 Modelo de datos de r-table

Eje beta con valores normalizados y ordenados.

Eje tan(gamma) con los pasos definidos por la tabla.

Matriz r multiplicada por 10.000 en almacenamiento normativo y valor físico disponible en cálculo.

Máscara de celdas válidas; las celdas vacías no son cero.

Metadatos Qd, Q0, S1, clase, estado y procedencia.

## 7.3 Interpolación

Interpolación bilineal solo dentro del dominio válido y entre cuatro valores existentes.

No extrapolar sobre celdas vacías ni fuera de la zona cubierta.

Política configurable para puntos fuera del dominio: excluir contribución, warning o error según contexto.

Pruebas de continuidad y reproducción exacta de nodos.

## 7.4 Pavimentos personalizados

| Método | Entrada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tabla completa | beta, tan(gamma), r y máscara. | Pavimento custom exacto. |
| Clase + Qd | Tabla estándar seleccionada y Qd medido. | Tabla reescalada conservando forma. |
| Clase + Q0 | Tabla estándar y Q0. | Tabla reescalada. |
| Qd + S1 | Selección de tabla más próxima por S1 y reescalado Qd. | Aproximación trazable. |
| Envejecido | Tabla base y factor/tabla medida. | Nueva versión, nunca modificación de la base. |
| Mojado | W1-W4 o tabla medida. | Estado mojado explícito. |

## 7.5 Regla de calzada

El proyecto utilizará un único pavimento por zona o escenario de calzada, sin diferenciar entre carriles. Se permitirá variar el pavimento longitudinalmente por tramos o estados, pero no asignar clases distintas a carriles individuales en la primera versión.

## 7.6 Criterios de aceptación

Las tablas integradas coinciden con los datos normativos digitalizados y tienen checksum documentado.

Qd, Q0 y S1 calculados se comparan con valores publicados dentro de tolerancia.

La máscara impide interpretar vacíos como cero.

Cada tabla custom conserva procedencia, fecha y método de generación.

# 8. Fase 6 - Motor de radiosidad

## 8.1 Alcance

El motor de radiosidad calculará interreflexiones difusas entre calzada, paredes, techo y superficies personalizadas. La luminancia direccional de la calzada continuará utilizando r-tables CIE 144 para el componente observado. La radiosidad aportará energía indirecta y luminancia difusa de superficies.

## 8.2 Modelo físico

Superficies discretizadas en parches con área, centroide, normal y reflectancia hemisférica.

Emisión inicial derivada de la iluminancia directa y reflectancia.

Factores de forma con visibilidad y reciprocidad.

Resolución iterativa o matricial según tamaño.

Conservación de energía y reflectancias limitadas a [0,1).

Componentes directa, primer rebote, rebotes sucesivos y total separables.

## 8.3 Discretización

Resolución base configurable por superficie.

Refinamiento cerca de luminarias, cambios de material y gradientes.

Malla compartida entre escenarios con misma geometría para reutilizar factores de forma.

Control de relación de aspecto y tamaño máximo/mínimo de parche.

## 8.4 Cálculo de factores de forma

Implementación de referencia determinista.

Pruebas de reciprocidad AiFij = AjFji.

Pruebas de suma de factores y fuga de energía.

Visibilidad mediante BVH o estructura espacial equivalente.

Caché por hash de geometría y discretización.

## 8.5 Convergencia

| Parámetro | Valor inicial propuesto |
| --- | --- |
| Tolerancia relativa | 1e-5 en energía total o vector de radiosidad. |
| Tolerancia absoluta | Configurable según escala del proyecto. |
| Iteraciones máximas | 500, con warning al alcanzar límite. |
| Método | Gauss-Seidel o conjugado adecuado tras comparación; referencia simple primero. |
| Detección de divergencia | Obligatoria para reflectancias o geometrías inválidas. |

## 8.6 Criterios de aceptación

Pruebas de caja cerrada, dos placas paralelas y recinto con solución conocida.

Error de conservación de energía dentro de tolerancia documentada.

Resultado estable al refinar progresivamente la malla.

La radiosidad se desactiva sin alterar resultados directos.

El informe declara resolución, iteraciones, convergencia y energía residual.

# 9. Fase 7 - Módulo normativo de túneles CIE 88

Dependencia pendiente: Debe incorporarse la edición exacta de CIE 88 que Salvi adoptará. Hasta entonces se desarrollará la arquitectura del perfil normativo, pero no se fijarán valores o fórmulas que dependan de la edición sin trazabilidad documental.

## 9.1 Funciones

Definición de zonas de acceso, umbral, transición, interior y salida.

Cálculo de distancia de parada y parámetros de aproximación.

Cálculo o importación de L20 y condiciones de entrada.

Curvas objetivo de luminancia y escalones permitidos.

Criterios de uniformidad, TI, luminancia de paredes y demás requisitos.

Túneles unidireccionales, bidireccionales, entradas múltiples y ramales.

Escenarios diurnos, crepusculares, nocturnos, emergencia y mantenimiento.

Alumbrado base, refuerzo, contraflujo y configuraciones mixtas.

## 9.2 Perfil normativo versionado

Identificador de norma y edición.

País o anexo nacional cuando aplique.

Valores por defecto y rangos permitidos.

Reglas de cálculo, redondeo y selección de valor operativo.

Mensaje de cumplimiento y severidad.

Excepciones y desviaciones justificadas.

## 9.3 TI

Implementación conforme a CIE 88 para túneles, no una traslación automática del procedimiento viario general.

Observadores y posiciones por carril/sentido.

Inclusión y exclusión de luminarias según campo visual y zona.

Movimiento longitudinal del observador cuando proceda.

Valor máximo como resultado operativo cuando lo exija la norma.

Edad por defecto CIE y personalizable.

## 9.4 Criterios de aceptación

Matriz de trazabilidad cláusula-fórmula-función-test.

Casos manuales revisados por oficina técnica.

Perfil normativo no puede modificarse sin nueva versión.

El informe distingue requisito, resultado, margen y estado de cumplimiento.

# 10. Fase 8 - Motor de optimización

## 10.1 Modos

| Modo | Descripción |
| --- | --- |
| EVALUATE | Evalúa una instalación completamente definida. |
| PARAMETRIC_SWEEP | Explora combinaciones discretas o rangos definidos. |
| SINGLE_OBJECTIVE | Minimiza un objetivo con restricciones normativas. |
| MULTI_OBJECTIVE | Obtiene frente de Pareto entre energía, coste, luminarias, uniformidad, TI y CO2. |
| ROBUST_OPTIMIZATION | Evalúa sensibilidad a flujo, mantenimiento, reflectancias y tolerancias. |

## 10.2 Variables

Modelo de luminaria y óptica.

Flujo nominal y nivel de regulación.

Separación, altura, posición transversal y longitudinal.

Orientación, inclinación y rotación.

Número de filas y patrón de disposición.

Asignación a circuitos y escalones.

Materiales o reflectancias cuando el estudio lo permita.

## 10.3 Objetivos

Cumplimiento normativo con margen configurable.

Mínima potencia instalada.

Mínimo consumo anual.

Mínimo coste industrial o precio de venta según perfil interno.

Mínimo número de luminarias y circuitos.

Menor TI y mejores uniformidades.

Menor CO2 de fabricación y operación.

## 10.4 Restricciones y reglas

Las restricciones normativas son duras salvo modo de diagnóstico.

Los catálogos de luminarias, flujos y alturas limitan el espacio de búsqueda.

Las soluciones deben ser reproducibles con semilla y configuración guardadas.

El optimizador nunca modifica silenciosamente variables bloqueadas por el usuario.

Las soluciones inviables deben conservar causa de rechazo.

## 10.5 Criterios de aceptación

El optimizador encuentra la solución conocida en casos sintéticos pequeños.

Cada solución puede reevaluarse con el motor y reproduce los KPIs.

El frente de Pareto no contiene soluciones dominadas dentro de tolerancia.

El informe muestra variables, restricciones activas y margen normativo.

# 11. Fase 9 - API interna y ejecución asíncrona

## 11.1 Grupos de endpoints

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| /projects | Crear, revisar, duplicar, archivar y consultar proyectos. |
| /tunnels | Geometría, secciones, zonas, carriles y superficies. |
| /photometries | Subir, validar, visualizar y versionar LDT/IES. |
| /luminaires | Modelos, variantes, curvas de regulación y catálogo. |
| /pavements | Tablas CIE 144, custom, escalado y validación. |
| /materials | Paredes, techo y superficies personalizadas. |
| /scenarios | Estados de regulación, mantenimiento y operación. |
| /calculations | Crear, ejecutar, consultar, cancelar y comparar cálculos. |
| /optimizations | Configurar, ejecutar, pausar, cancelar y consultar Pareto. |
| /reports | Generar informe resumido, completo y anexos. |

## 11.2 Estados de job

QUEUED, VALIDATING, PREPARING, RUNNING_DIRECT, RUNNING_RADIOSITY, COMPUTING_METRICS, PERSISTING, COMPLETED, FAILED, CANCELLED.

Progreso por etapa y porcentaje estimado.

Cancelación cooperativa y limpieza de temporales.

Reintentos solo para fallos de infraestructura, nunca para entradas inválidas.

Idempotencia mediante clave de solicitud y hash de entradas.

## 11.3 Errores

400 para esquema inválido; 409 para conflicto de versión; 422 para datos físicamente o normativamente inválidos; 500 para fallo interno.

Código estable de error, resumen, detalle técnico, campo afectado y sugerencia de resolución.

Warnings retornados aun cuando el cálculo pueda completarse.

## 11.4 Criterios de aceptación

OpenAPI completo y ejemplos válidos.

Cliente TypeScript generado sin correcciones manuales.

Jobs largos no bloquean procesos web.

La cancelación se refleja en worker, base de datos y frontend.

# 12. Fase 10 - Frontend del módulo fotométrico

## 12.1 Flujo de usuario

Crear o abrir proyecto.

Definir geometría y zonas del túnel.

Importar o seleccionar luminarias y fotometrías.

Definir pavimento, paredes, techo y superficies custom.

Generar disposición de luminarias y circuitos.

Configurar escenarios, mallas y observadores.

Validar entradas.

Ejecutar cálculo directo o directo + radiosidad.

Revisar mapas, curvas, tablas y cumplimiento.

Comparar alternativas u optimizar.

Generar informe.

## 12.2 Pantallas

| Pantalla | Funciones |
| --- | --- |
| Biblioteca fotométrica | Carga, validación, polar, isolux, metadatos, flujo y potencia. |
| Editor de túnel | Eje, secciones, zonas, materiales y superficies. |
| Disposición | Reglas repetitivas, edición individual, filas, circuitos y regulación. |
| Mallas y observadores | Automático normativo, personalizado y alta resolución. |
| Escenarios | Día, crepúsculo, noche, emergencia, mantenimiento y custom. |
| Resultados 3D | Falsos colores, isolíneas, inspección de punto y capas. |
| Resultados numéricos | KPIs, uniformidades, TI, márgenes y cumplimiento. |
| Comparador | Diferencias absolutas/relativas, consumo, coste y CO2. |
| Optimizador | Variables, restricciones, progreso, Pareto y selección. |
| Informes | Vista previa, secciones, idioma y exportación. |

## 12.3 Reglas UX

No ocultar warnings críticos bajo iconos genéricos.

Mostrar unidades junto a cada dato.

Distinguir claramente valores iniciales y mantenidos.

Distinguir cálculo directo, indirecto y total.

Permitir inspeccionar cualquier punto del mapa.

Mantener historial de cambios y permitir deshacer en editor.

Usar el Design System Salvi Studio y paneles plegables.

## 12.4 Criterios de aceptación

Un técnico puede completar un caso estándar sin editar JSON ni usar herramientas externas.

La UI bloquea cálculos con errores críticos y explica cómo corregirlos.

Los mapas coinciden con matrices descargables.

La comparación usa la misma malla o advierte cuando no es comparable.

# 13. Fase 11 - Validación, verificación y certificación interna

## 13.1 Pirámide de pruebas

| Nivel | Contenido |
| --- | --- |
| Unitarias | Interpolación, transformaciones, intensidad, superficies, mallas, métricas y errores. |
| Propiedades | Invariancias geométricas, linealidad, conservación y límites físicos. |
| Integración | Importador → modelo → cálculo → persistencia → API. |
| Normativas | Casos CIE 140, CIE 144 y CIE 88. |
| Regresión | Golden files de matrices y KPIs. |
| Comparativas | ReluxTunnel y otros programas reconocidos, documentando diferencias. |
| Proyectos reales | Casos Salvi validados por oficina técnica. |
| Rendimiento | Tiempos, memoria, escalabilidad y concurrencia. |

## 13.2 Benchmarks mínimos

Casos del anexo de CIE 140 con fotometrías y R3 correspondientes.

Interpolación exacta en nodos y bilineal entre nodos.

Casos con inclinación, orientación y rotación combinadas.

Pavimentos C1-C2, R1-R4, N1-N4 y W1-W4.

Caja de radiosidad y superficies con reflectancia cero.

Túnel recto simple, túnel curvo, sección variable y obstáculos.

Escenarios con regulación y variantes fotométricas reales.

## 13.3 Tolerancias

Tolerancias absolutas y relativas por tipo de magnitud.

Tolerancia más estricta en funciones básicas que en comparativas entre programas.

El redondeo de presentación no se usará para evaluar pruebas internas.

Toda desviación aceptada deberá documentarse con causa.

## 13.4 Informe de validación

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Descripción de casos y fuentes.

Entradas, versiones y hashes.

Resultados esperados y obtenidos.

Desviaciones, análisis y decisión.

Firma de revisión técnica interna.

## 13.5 Criterios de aceptación final

Cero fallos en suite normativa obligatoria.

Cero errores críticos de seguridad o pérdida de datos.

Reproducibilidad demostrada en dos entornos independientes.

Comparativa con software externo dentro de tolerancias acordadas.

Aprobación de oficina técnica y producto.

# 14. Informes de cálculo

## 14.1 Tipos

| Informe | Contenido |
| --- | --- |
| Resumen cliente | Datos del proyecto, solución, KPIs, cumplimiento, consumos y gráficos esenciales. |
| Completo ingeniería | Todas las entradas, geometría, fotometrías, materiales, mallas, observadores, fórmulas, resultados, mapas y trazabilidad. |
| Producción | Listado de luminarias, posiciones, orientaciones, circuitos, regulación y documentación de montaje. |
| Validación interna | Benchmarks, tolerancias, warnings y comparativas. |
| Optimización | Espacio de búsqueda, objetivos, restricciones, Pareto y solución seleccionada. |

## 14.2 Datos obligatorios

Versión del motor y perfil normativo.

Identificación y hash de fotometrías y pavimentos.

Flujo, potencia, regulación y factor de mantenimiento.

Geometría y disposición completa.

Mallas y observadores.

Modo directo o radiosidad y parámetros de convergencia.

Resultados sin redondear disponibles como anexo digital.

Desviaciones de procedimiento y warnings.

# 15. Seguridad, auditoría y gobierno del dato

Control de acceso por proyecto y rol.

Auditoría de altas, cambios, ejecuciones, cancelaciones y exportaciones.

Archivos inspeccionados y limitados por tamaño antes de procesar.

Sin ejecución de contenido embebido en LDT/IES.

Backups y políticas de retención.

Integridad por hashes y checksums.

Evitar que los logs contengan archivos completos o datos sensibles innecesarios.

# 16. Plan de ejecución recomendado

| Bloque | Fases | Dependencias | Resultado de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Fundaciones | 1-2 | Ninguna | Repositorio, infraestructura y modelo de dominio. |
| B. Fotometría base | 3-5 | A | Importadores, cálculo directo y pavimentos CIE 144. |
| C. Geometría avanzada | 4 ampliada | B | Túneles complejos, oclusiones y superficies custom. |
| D. Interreflexiones | 6 | B-C | Motor de radiosidad validado. |
| E. Norma túneles | 7 | CIE 88 exacta + B | Cumplimiento normativo y TI. |
| F. Optimización | 8 | B-E | Evaluación y búsqueda automática. |
| G. Producto | 9-10 | A-F | API, frontend e informes integrados. |
| H. Certificación | 11 | Todas | Motor aprobado para uso interno y cliente. |

## 16.1 Hitos de control

| Hito | Condición para avanzar |
| --- | --- |
| M1 Arquitectura | CI estable, servicios arrancables y contratos básicos aprobados. |
| M2 Importación | LDT/IES normalizados y visualmente validados. |
| M3 Cálculo directo | Casos analíticos y CIE 140 superados. |
| M4 Pavimentos | Biblioteca CIE 144 verificada. |
| M5 Radiosidad | Conservación y convergencia aprobadas. |
| M6 Norma CIE 88 | Matriz de trazabilidad y casos manuales aprobados. |
| M7 Optimización | Soluciones reproducibles y reevaluables. |
| M8 Integración | Flujo completo desde UI a informe. |
| M9 Release | Validación interna y comparativa externa aprobadas. |

# 17. Instrucción ejecutiva para Claude

Regla principal: Claude debe programar por fases y no avanzar a la siguiente hasta que los criterios de aceptación de la anterior estén cubiertos por código, pruebas y documentación. No debe sustituir algoritmos normativos por aproximaciones no documentadas.

## 17.1 Entrega obligatoria por fase

Código completo y ejecutable.

Tests unitarios, integración y regresión aplicables.

Documentación de arquitectura y algoritmo.

Migraciones de base de datos cuando proceda.

Contratos OpenAPI y TypeScript actualizados.

Ejemplos de uso.

Listado de supuestos, warnings y limitaciones.

Reporte de cobertura y resultados de pruebas.

## 17.2 Prohibiciones

No depender de APIs fotométricas externas.

No copiar resultados de Relux ni usarlo como motor oculto.

No hardcodear valores normativos fuera de perfiles versionados.

No redondear en cálculos internos.

No ignorar celdas vacías de r-tables ni tratarlas como cero.

No inventar flujo, potencia, reflectancia o parámetros ausentes.

No mezclar modelos ORM con el núcleo matemático.

No aceptar una fase sin tests de sus casos límite.

## 17.3 Orden de trabajo

Crear repositorio y contratos base.

Implementar modelos de dominio.

Implementar importadores y normalización.

Implementar geometría y cálculo directo de referencia.

Integrar CIE 144 y luminancia.

Validar con casos CIE 140.

Implementar radiosidad.

Integrar CIE 88 tras disponer de la edición exacta.

Implementar optimización.

Completar API, frontend e informes.

Ejecutar validación final y preparar release.

# 18. Decisiones pendientes que no bloquean el inicio

| Decisión | Impacto | Momento límite |
| --- | --- | --- |
| Edición exacta de CIE 88 | Valores normativos, zonas, TI y cumplimiento. | Antes de cerrar Fase 7. |
| Dramatiq o Celery | Orquestación de jobs. | Durante Fase 1. |
| S3/MinIO definitivo | Despliegue y operaciones. | Antes de Fase 9. |
| Algoritmo de optimización principal | Rendimiento y licencias. | Inicio de Fase 8. |
| Política de comparación con Relux | Tolerancias y casos. | Antes de Fase 11. |
| Idiomas iniciales de informes | Plantillas y traducciones. | Fase 10. |

# 19. Checklist de aceptación global

☐ Motor ejecutable sin conexión a Internet.

☐ LDT e IES importados y normalizados.

☐ Flujo y potencia gestionados con regulación.

☐ Todas las tablas CIE 144 integradas.

☐ Pavimentos custom, envejecidos y mojados.

☐ Geometría 3D y superficies personalizadas.

☐ Cálculo directo validado.

☐ Radiosidad validada y opcional.

☐ Mallas y observadores automáticos y personalizados.

☐ CIE 88 y TI versionados y trazables.

☐ Evaluación y optimización disponibles.

☐ API, worker, PostgreSQL y almacenamiento de objetos integrados.

☐ Frontend React operativo.

☐ Informes resumen y completos.

☐ Pruebas CIE, analíticas, regresión y comparativas superadas.

☐ Reproducibilidad y auditoría demostradas.

# 20. Conclusión

La implementación debe comenzar por las fases 1 y 2, continuar con importadores y cálculo directo, y utilizar la validación CIE como puerta de calidad antes de añadir radiosidad, norma de túneles y optimización. El objetivo no es únicamente reproducir funciones de software existentes, sino crear una base matemática propia, verificable y reutilizable dentro de toda la suite Salvi Studio.

# AMPLIACIÓN TÉCNICA — VERSIÓN 2.0

Esta ampliación convierte el plan de implementación en un documento operativo de desarrollo. Añade contratos, algoritmos, estados, modelos de datos, validaciones, estrategia de rendimiento, diseño de API, especificación de interfaz y criterios verificables para que Claude pueda producir código, documentación y pruebas con el mínimo margen de interpretación.

La versión 2.0 no sustituye las normas CIE licenciadas. Las fórmulas, tablas y datos normativos deben mantenerse vinculados a la edición concreta de cada norma, con trazabilidad de cláusula y sin copiar indiscriminadamente contenidos protegidos dentro del repositorio público.

# 22. Matriz de alcance funcional exhaustiva

El motor se diseñará como plataforma fotométrica general para túneles. El núcleo no debe codificar casos particulares de una interfaz concreta. Cada capacidad se expondrá mediante modelos de dominio estables, una API interna y adaptadores para el frontend.

| Área | Capacidades obligatorias | Salida mínima |
| --- | --- | --- |
| Fotometría | LDT, IES, fotometría absoluta/relativa, simetrías, variantes por regulación, curvas flujo-potencia | Modelo normalizado, warnings, visualización, hash |
| Geometría | Eje 3D, sección variable, curvas, pendientes, peraltes, nichos, obstáculos, superficies custom | Malla geométrica validada y versionada |
| Cálculo directo | Eh, Ev, Esc, Ecyl, Ehem, iluminancia sobre plano arbitrario, luminancia de calzada y superficies | Matrices, KPIs, mapas, contribución por luminaria |
| Reflexión | Pavimentos CIE 144, personalizados, secos, mojados, envejecidos, escalado Qd/Q0, radiosidad | Resultados directo/indirecto separados |
| Normativa | CIE 88, perfiles configurables, zonas, TI, uniformidades, escenarios | Evaluación de cumplimiento trazable |
| Optimización | Cálculo manual, optimización automática, restricciones, Pareto, coste y energía | Alternativas reproducibles y comparables |
| Informes | Informe técnico completo, resumen cliente, informe producción, anexos de cálculo | DOCX/PDF/JSON/CSV con versión y checksum |

# 23. Requisitos no funcionales medibles

| Código | Requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Determinismo | Mismos inputs, misma versión y misma plataforma producen resultados binariamente equivalentes o dentro de tolerancia documentada. |
| RNF-002 | Precisión | Uso de float64 en todo el núcleo; no se redondean intermedios; tolerancias por métrica documentadas. |
| RNF-003 | Reproducibilidad | Cada job conserva snapshot canónico, hashes de archivos, versión de motor y perfil normativo. |
| RNF-004 | Autonomía | Ninguna llamada externa es necesaria para importar, calcular, optimizar o generar informes. |
| RNF-005 | Escalabilidad | El motor admite ejecución local, worker y batch sin cambiar el código del núcleo. |
| RNF-006 | Trazabilidad | Todo KPI puede rastrearse hasta puntos, luminarias, fórmulas, norma y versión de datos. |
| RNF-007 | Cancelación | Los trabajos largos responden a cancelación en puntos seguros y dejan estado consistente. |
| RNF-008 | Observabilidad | Logs estructurados, métricas, tracing y correlación por project_id/run_id/job_id. |
| RNF-009 | Seguridad | Archivos importados tratados como datos no confiables; límites de tamaño, parsing seguro y validación. |
| RNF-010 | Mantenibilidad | Cobertura mínima 90% en núcleo matemático y 80% global; mypy/pyright estricto. |

# 24. Arquitectura lógica detallada

## 24.1 Capas y reglas de dependencia

presentation (React / FastAPI routes)
        ↓
application (use cases, orchestration, jobs)
        ↓
domain (entities, value objects, policies)
        ↓
photometric-core (pure numerical library)
        ↓
infrastructure (PostgreSQL, object storage, queues, reports)

photometric-core no importará FastAPI, SQLAlchemy, Redis ni librerías de interfaz.

domain no conocerá detalles de persistencia ni protocolos HTTP.

application coordinará transacciones, snapshots, autorización y jobs.

infrastructure implementará puertos definidos por application/domain.

presentation será sustituible sin afectar al motor.

## 24.2 Paquetes Python propuestos

| Paquete | Responsabilidad |
| --- | --- |
| salvi_photometry.geometry | Vectores, matrices, marcos locales, ejes, secciones, triangulación, intersecciones. |
| salvi_photometry.photometry | Modelo fotométrico, interpolación, transformaciones C-gamma, regulación. |
| salvi_photometry.direct | Cálculos de iluminancia, luminancia y contribuciones. |
| salvi_photometry.surfaces | Materiales, pavimentos, r-tables, reflectancias y perfiles de estado. |
| salvi_photometry.radiosity | Parches, factores de forma, visibilidad, solver y convergencia. |
| salvi_photometry.metrics | KPIs, uniformidades, TI, agregaciones y cumplimiento. |
| salvi_photometry.optimization | Variables, restricciones, evaluador, algoritmos y Pareto. |
| salvi_photometry.validation | Benchmarks, comparadores, tolerancias y reportes de desviación. |
| salvi_photometry.io | Serialización canónica, importación/exportación y esquemas. |

# 25. Convenciones matemáticas y de unidades

Todas las unidades internas serán SI. Los objetos de dominio deben impedir mezclar magnitudes incompatibles. La interfaz puede mostrar otras unidades, pero la conversión ocurre únicamente en los límites del sistema.

| Magnitud | Unidad interna | Regla |
| --- | --- | --- |
| Distancia | m | float64; nunca mm en cálculo interno. |
| Ángulo | rad | Entrada/salida en grados permitida; conversión inmediata. |
| Flujo | lm | Valor nominal y aplicado separados. |
| Intensidad | cd | Siempre absoluta tras normalización. |
| Iluminancia | lx | Inicial y mantenida diferenciadas. |
| Luminancia | cd/m² | Asociada a observador, superficie y escenario. |
| Potencia | W | No se deriva del flujo salvo curva explícita. |
| Energía | kWh | Integración temporal de potencia por escenario. |
| Reflectancia | 1 | Rango [0,1], con tolerancia y validación. |

## 25.1 Tolerancias geométricas

EPS_LENGTH = 1e-9 m para comparaciones algebraicas; tolerancia de modelado configurable y mayor.

EPS_ANGLE = 1e-12 rad para funciones internas.

Vectores de norma casi cero generan error explícito, nunca normalización silenciosa.

Puntos coincidentes, triángulos degenerados y superficies auto-intersectadas se rechazan o reparan con warning trazable.

# 26. Modelo de dominio completo

## 26.1 Agregados principales

| Agregado | Raíz | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Project | Project | Metadatos, revisiones, permisos, configuración general. |
| TunnelModel | Tunnel | Eje, secciones, carriles, superficies, obstáculos, zonas. |
| LuminaireCatalog | LuminaireProduct | Fotometrías, variantes, curvas de regulación, ópticas. |
| Installation | LightingInstallation | Instancias, filas, grupos, circuitos, escenas. |
| SurfaceLibrary | SurfaceDefinition | Pavimentos, materiales, estados seco/mojado/envejecido. |
| CalculationStudy | Study | Mallas, observadores, escenarios, perfil normativo. |
| CalculationRun | Run | Snapshot, estado, resultados, logs y artefactos. |
| OptimizationStudy | Optimization | Variables, restricciones, historial, candidatos y Pareto. |

## 26.2 Objetos de valor obligatorios

Length

Angle

LuminousFlux

Power

Reflectance

Coordinate3D

Quaternion/RotationMatrix

VersionId

ContentHash

ToleranceProfile

NormativeReference

ScenarioId

## 26.3 Invariantes de dominio

Una instancia de luminaria referencia una variante fotométrica inmutable.

Una curva de regulación debe ser monótona en flujo salvo justificación explícita.

Una superficie debe tener geometría válida y un material asignado.

Un pavimento CIE debe contener ejes, máscara de celdas válidas, metadatos y versión.

Una ejecución no puede pasar a COMPLETED sin artefacto de resultados y checksum.

Una optimización no modifica el proyecto base; genera candidatos derivados.

# 27. Esquema de datos y persistencia

## 27.1 Tablas PostgreSQL mínimas

| Tabla | Campos clave | Notas |
| --- | --- | --- |
| projects | id, name, owner_id, status, created_at | Entidad de negocio. |
| project_revisions | id, project_id, revision_no, snapshot_uri, hash | Inmutable. |
| tunnels | id, revision_id, geometry_uri, metadata_json | Geometría externa comprimida. |
| photometry_files | id, sha256, format, original_uri, normalized_uri | Deduplicación global. |
| luminaire_variants | id, product_id, photometry_id, flux_lm, power_w | Versionadas. |
| surface_definitions | id, type, version, data_uri, metadata_json | Incluye r-tables y materiales. |
| studies | id, revision_id, settings_json, norm_profile_id | Configuración de cálculo. |
| calculation_runs | id, study_id, state, engine_version, input_hash | Máquina de estados. |
| calculation_artifacts | id, run_id, kind, uri, sha256, size_bytes | Matrices e informes. |
| optimization_runs | id, study_id, state, config_json | Orquestación de candidatos. |
| optimization_candidates | id, optimization_id, variables_json, kpis_json | Historial y Pareto. |
| audit_events | id, actor_id, action, object_type, object_id, payload_json | Auditoría append-only. |

## 27.2 Almacenamiento de matrices

Las matrices densas y mallas no deben guardarse como filas SQL. Se usarán NPZ para datasets pequeños, Zarr para acceso por bloques y Parquet para resultados tabulares. Cada artefacto incluirá schema_version, dtype, shape, unidades, compresión, hash y referencia al snapshot.

# 28. Especificación del importador LDT

## 28.1 Flujo de parsing

Leer bytes y detectar codificación sin ejecutar contenido.

Normalizar finales de línea y separador decimal únicamente en campos numéricos.

Parsear encabezado y declarar versión interna de parser.

Validar recuentos antes de reservar matrices.

Leer planos C y ángulos gamma.

Leer intensidades y verificar dimensiones.

Interpretar simetría y expandir a dominio completo.

Convertir cd/klm a cd si existe flujo fiable.

Emitir warnings por campos ambiguos o ausentes.

Crear representación canónica y hash independiente del formato original.

## 28.2 Errores y warnings

| Código | Severidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LDT-E001 | ERROR | Número de valores incompatible con planos/ángulos. |
| LDT-E002 | ERROR | Ángulos no finitos o fuera de rango. |
| LDT-E003 | ERROR | Simetría declarada incompatible con datos. |
| LDT-W001 | WARNING | Potencia ausente o cero. |
| LDT-W002 | WARNING | Flujo ambiguo; se mantiene fotometría relativa. |
| LDT-W003 | WARNING | Pequeños valores negativos corregidos a cero dentro de tolerancia. |

# 29. Especificación del importador IES

## 29.1 Compatibilidad

Revisiones LM-63 habituales, keywords conservadas y orden original preservado.

TILT=NONE, TILT=INCLUDE y referencia externa con política de seguridad.

Tipos fotométricos A, B y C, convertidos a una representación vectorial común antes de C-gamma.

candela multiplier aplicado exactamente una vez.

Lúmenes por lámpara negativos o especiales tratados según semántica de la revisión y documentados.

Potencia no inferida cuando el archivo no la declara de forma fiable.

## 29.2 Conversión de sistemas angulares

La conversión no se implementará mediante intercambio de ejes ad hoc. Cada dirección angular se convertirá a vector unitario en el sistema nativo y posteriormente al marco fotométrico interno. El valor de intensidad se re-muestreará solo cuando sea necesario; se conservarán nodos originales para validación.

# 30. Modelo fotométrico normalizado

PhotometricDistribution
- id: UUID
- source_format: LDT | IES | INTERNAL
- coordinate_system: C_GAMMA
- c_angles_deg: float64[nc]
- gamma_angles_deg: float64[ng]
- intensities_cd: float64[nc, ng]
- valid_mask: bool[nc, ng]
- nominal_flux_lm: float | null
- nominal_power_w: float | null
- absolute: bool
- symmetry: enum
- source_hash: sha256
- normalization_log: list[Operation]
- warnings: list[ImportWarning]

## 30.1 Interpolación de intensidad

La primera implementación utilizará interpolación bilineal sobre C y gamma, con tratamiento circular de C. Si el punto coincide con un nodo, debe devolver exactamente el nodo. No se extrapolará fuera del dominio gamma; el comportamiento será error, cero o clamp únicamente según política explícita del archivo y del estudio.

function intensity(C, gamma):
  Cn = wrap_0_360(C)
  assert gamma within supported domain
  (c0,c1,tc) = bracket_circular(Cn)
  (g0,g1,tg) = bracket(gamma)
  validate four cells
  a = lerp(I[c0,g0], I[c1,g0], tc)
  b = lerp(I[c0,g1], I[c1,g1], tc)
  return lerp(a,b,tg)

# 31. Regulación, flujo y potencia

## 31.1 Modos soportados

| Modo | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| LINEAR_FLUX | Flujo aplicado = nominal × nivel | Solo cuando se declara explícitamente. |
| TABULATED | Curva control-flujo-potencia | Modo recomendado. |
| DISCRETE_VARIANTS | Fotometría y potencia por nivel | Para ópticas/módulos distintos. |
| CUSTOM_FUNCTION | Función validada y versionada | Solo uso interno avanzado. |

## 31.2 Validaciones de curva

Control en rango [0,100] o unidad documentada.

Flujo y potencia no negativos.

Interpolación lineal por tramos por defecto.

No extrapolación fuera de rango; clamp solo si el usuario lo autoriza.

La curva debe indicar temperatura, tensión y condiciones de ensayo cuando estén disponibles.

La eficacia se calcula como resultado, no se almacena como fuente primaria.

# 32. Núcleo geométrico

## 32.1 Representación del eje del túnel

El eje será una curva 3D paramétrica por longitud de arco aproximada. Cada estación tendrá marco local tangente-normal-binormal estabilizado para evitar giros súbitos. Las secciones se interpolarán entre estaciones mediante correspondencia explícita de vértices o parametrización de perfil.

## 32.2 Transformaciones de luminarias

La convención global será X longitudinal, Y transversal positivo a la izquierda mirando en +X y Z vertical positivo. Las transformaciones de orientación, inclinación y rotación se aplicarán en el orden normativo acordado. Internamente se usarán matrices 3×3 u ortogonales/quaterniones, con pruebas de equivalencia contra las ecuaciones normativas.

## 32.3 Oclusiones

BVH o estructura espacial para intersección rayo-triángulo.

La luminaria no se auto-ocluye por su propio triángulo de soporte salvo geometría explícita.

Tolerancia de origen del rayo dependiente de escala para evitar acne.

Registro opcional de qué obstáculo bloqueó cada contribución.

Modo sin oclusiones permitido para validación analítica.

# 33. Cálculo directo: contratos de funciones

calculate_direct_illuminance(
    scene: SceneSnapshot,
    grid: CalculationGrid,
    scenario: OperatingScenario,
    options: DirectOptions
) -> DirectResult

DirectResult
- point_ids
- Eh_initial_lx
- Eh_maintained_lx
- Ev_by_orientation_lx
- Esc_lx
- Ecyl_lx
- Ehem_lx
- contribution_matrix (optional, chunked)
- warnings
- timing_breakdown

## 33.1 Iluminancia sobre plano arbitrario

Para una fuente puntual, la contribución sobre un plano se calculará mediante I·cos(theta)/d², aplicando flujo, regulación, mantenimiento y visibilidad. La dirección fotométrica se obtiene transformando el vector mundo al marco local de la luminaria.

v = point - luminaire_position
d = norm(v)
u = v / d
cos_inc = max(0, dot(surface_normal, -u))
if cos_inc == 0 or occluded: contribution = 0
(C,gamma) = direction_to_photometric_angles(world_to_luminaire(u))
I = photometry.intensity(C,gamma) * flux_scale
E = I * cos_inc / d**2 * maintenance_factor

## 33.2 Separación inicial/mantenida

El cálculo directo producirá simultáneamente valores iniciales y mantenidos. El factor de mantenimiento no debe quedar embebido en la fotometría ni modificar el archivo original.

# 34. Luminancia de calzada y r-tables

## 34.1 Biblioteca normativa

La biblioteca debe incorporar las familias C1-C2, R1-R4, N1-N4 y W1-W4, además de tablas personalizadas. Los valores normativos se cargarán desde un dataset interno controlado, generado a partir de la copia licenciada y sometido a doble verificación. No se copiarán manualmente a código fuente sin checksum y revisión independiente.

## 34.2 Modelo de datos de r-table

RoadReflectionTable
- id, name, family, condition
- beta_deg: float64[nb]
- tan_gamma: float64[ng]
- r_times_10000: float64[ng, nb]
- valid_mask: bool[ng, nb]
- q0, qd, s1: float | null
- source_standard, edition, annex_ref
- checksum, version, validation_status

## 34.3 Interpolación y celdas vacías

Interpolación bilineal únicamente dentro de cuatro celdas válidas.

Una celda vacía no equivale a cero.

No extrapolar hacia regiones no cubiertas.

En el borde exacto se permiten interpolaciones unidimensionales si los nodos son válidos.

Cada fallo debe identificar beta, tan(gamma), tabla y punto de cálculo.

## 34.4 Pavimentos personalizados

| Método | Entrada | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Tabla completa | Ejes + valores + máscara | Uso directo tras validación. |
| Tabla base + Qd | Clase base y Qd medido | Reescalado documentado. |
| Tabla base + Q0 | Clase base y Q0 | Reescalado documentado. |
| Estado envejecido | Tabla base + factor/perfil | Nueva versión derivada, nunca mutación. |
| Estado mojado | Tabla W o tabla medida | Escenario separado. |

# 35. Superficies, paredes y techo

Cada superficie tendrá un material con reflectancia difusa, rugosidad descriptiva, color de visualización, factor de mantenimiento y estado. Para el cálculo directo de iluminancia, el material no altera la incidencia. Para radiosidad, usa reflectancia hemisférica difusa. Para luminancia observada de una superficie custom, la primera versión usa modelo lambertiano salvo BRDF futura explícita.

SurfaceMaterial
- reflectance_initial
- reflectance_maintained
- model: LAMBERTIAN | ROAD_RTABLE | CUSTOM_BRDF_FUTURE
- maintenance_profile
- spectral_metadata (optional, non-computational v1)
- source and version

# 36. Radiosidad: especificación matemática y numérica

## 36.1 Ecuación base

Para parches difusos, B = E + R·F·B. El solver resolverá (I − R·F)B = E o una forma iterativa equivalente. La energía directa incidente se calculará con el motor directo sobre cada parche.

## 36.2 Generación de parches

Tamaño objetivo configurable por tipo de superficie.

Refinamiento cerca de luminarias, discontinuidades geométricas y gradientes altos.

Cada parche conserva área, centroide, normal, material, bounding box y relación con superficie origen.

Calzada, paredes y techo pueden usar resoluciones distintas.

La malla de radiosidad es independiente de la malla de resultados, pero se puede proyectar entre ambas.

## 36.3 Factores de forma

La primera versión deberá ofrecer al menos hemicubo o integración por muestreo estratificado, con visibilidad. Se validará reciprocidad A_i F_ij ≈ A_j F_ji y conservación Σ_j F_ij ≤ 1. Los factores de forma se cachearán por hash de geometría y discretización.

## 36.4 Solvers

| Solver | Uso | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Gauss-Seidel | Escenas medianas | Convergencia robusta, memoria contenida. |
| Conjugate Gradient/GMRES | Sistema disperso adecuado | Solo tras verificar propiedades. |
| Progressive refinement | Previsualización | Prioriza parches con mayor energía no disparada. |

## 36.5 Convergencia

Tolerancia relativa y absoluta sobre energía residual.

Límite de iteraciones configurable.

Reporte de convergencia por canal y energía total.

No marcar COMPLETED si no converge; estado COMPLETED_WITH_WARNINGS o FAILED según política.

Prueba de conservación energética en recintos canónicos.

# 37. Mallas de cálculo

## 37.1 Tipos

| Tipo | Descripción |
| --- | --- |
| NORMATIVE | Generada según perfil normativo y zona. |
| CUSTOM_REGULAR | Paso longitudinal/transversal definido por usuario. |
| ADAPTIVE | Refina por gradiente y proximidad a luminarias. |
| SURFACE | Malla sobre paredes, techo o superficie arbitraria. |
| LINE | Perfil longitudinal o transversal. |
| POINT_SET | Puntos de control específicos. |

## 37.2 Identidad de puntos

Cada punto tendrá ID estable, coordenadas mundo, coordenadas de estación/sección, superficie, carril o zona, normal, peso de agregación y etiquetas. Esto permite reproducir KPIs y navegar desde un resultado a la geometría.

# 38. Observadores y líneas de visión

Los valores por defecto se obtendrán del perfil CIE aplicable; altura, edad, carril, sentido, posición lateral, línea de visión y método de movimiento serán personalizables. La personalización generará una desviación normativa explícita en el informe.

Observer
- position_strategy: FIXED | MOVING_SIMPLE | MOVING_COMPLEX
- eye_height_m
- age_years
- lane_id
- travel_direction
- lateral_offset_m
- sight_depression_deg
- longitudinal_positions
- normative_default: bool

# 39. Métricas y agregaciones

| Métrica | Definición operativa |
| --- | --- |
| Lavg | Media aritmética sobre puntos válidos del campo. |
| Lmin/Lmax | Extremos sin interpolación posterior. |
| Uo | Lmin/Lavg. |
| Ul | Mínimo por línea longitudinal de Lmin_line/Lmax_line. |
| Eavg | Media sobre malla y pesos definidos. |
| Emin | Mínimo sobre puntos válidos. |
| Uh | Emin/Eavg. |
| TI | Según perfil CIE 88 versionado y observador aplicable. |
| Wall/Ceiling KPIs | Media, mínimo, uniformidad y perfiles por superficie. |
| Energy | Integración de potencia por calendario de escenarios. |

## 39.1 Política de redondeo

Los KPIs se almacenarán sin redondeo de presentación. El informe aplicará decimales según norma o plantilla. El cumplimiento se evalúa con el valor no redondeado, salvo que la norma indique lo contrario.

# 40. Motor normativo CIE 88

La lógica normativa se implementará como perfiles versionados, no como condicionales dispersos. Cada regla contendrá identificador, edición, cláusula, entradas, expresión, tolerancia y mensaje. Hasta incorporar la copia licenciada de CIE 88, las reglas exactas quedarán marcadas como PENDING_NORMATIVE_SOURCE y no podrán declararse certificadas.

NormRule
- id: CIE88:<edition>:<clause>:<rule>
- applicability predicate
- required inputs
- evaluation function
- comparator and tolerance
- severity
- message template
- source reference
- test cases

## 40.1 Zonas

Acceso, umbral, transición, interior, salida y emergencia.

Entradas múltiples y sentidos opuestos.

Longitudes calculadas y editables con trazabilidad.

Escenarios de cielo y niveles L20.

Curvas objetivo y escalones de regulación.

Separación entre requisitos normativos y decisiones de diseño.

# 41. Cálculo de TI

El TI se implementará en módulo independiente, con selección de luminarias, geometría del observador, iluminancia en el ojo, luminancia de velo y agregación de posiciones. La implementación debe poder ejecutar perfiles CIE 140 para validación vial y CIE 88 para túneles, evitando mezclar fórmulas o condiciones.

## 41.1 Salidas de diagnóstico

TI por observador y posición.

Contribución Lv por luminaria.

Luminarias incluidas/excluidas y motivo.

Ángulo theta y E en el ojo.

Valor máximo operativo y localización.

Advertencias de dominio de validez.

# 42. Escenarios operativos y control

OperatingScenario
- name and type
- ambient condition / L20 input
- active luminaire groups
- regulation level per group
- maintenance state
- pavement state
- wall/ceiling material state
- traffic direction
- emergency flags
- annual hours

## 42.1 Calendario energético

Los escenarios pueden vincularse a franjas horarias, estaciones, niveles de luminancia exterior o reglas de control. El cálculo energético debe separar potencia instalada, potencia demandada, pérdidas auxiliares y horas de operación.

# 43. Optimización

## 43.1 Separación de responsabilidades

El optimizador nunca recalculará fórmulas fotométricas por su cuenta. Construirá candidatos, invocará el evaluador determinista, almacenará resultados y decidirá el siguiente candidato.

## 43.2 Variables

Modelo/óptica/variante de luminaria.

Número de filas y disposición.

Paso, offset longitudinal, altura y posición transversal.

Orientación, inclinación y rotación.

Nivel de flujo por grupo y escenario.

Asignación a circuitos y escalones.

Materiales opcionales cuando el estudio lo permita.

## 43.3 Restricciones

Cumplimiento de luminancia, iluminancia, uniformidades y TI.

Límites físicos de montaje y separación.

Catálogo de productos permitido.

Potencia máxima, número de circuitos y coste.

Robustez frente a tolerancias de instalación y envejecimiento.

## 43.4 Algoritmos

| Fase | Algoritmo sugerido |
| --- | --- |
| Exploración discreta | Enumeración podada / Latin Hypercube. |
| Optimización continua | CMA-ES o Differential Evolution. |
| Multiobjetivo | NSGA-II o equivalente. |
| Refinamiento | Búsqueda local alrededor de candidatos Pareto. |
| Robustez | Monte Carlo o escenarios de perturbación limitados. |

## 43.5 Función de penalización

El incumplimiento normativo se modelará como restricciones duras por defecto. Cuando se use penalización, cada término estará normalizado por el requisito y registrado. No se ocultará una solución incumplidora por una buena puntuación económica.

# 44. API interna detallada

## 44.1 Endpoints principales

| Método | Ruta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| POST | /v1/photometries/import | Importar LDT/IES y devolver diagnóstico. |
| GET | /v1/photometries/{id} | Obtener metadatos y visualización. |
| POST | /v1/projects | Crear proyecto. |
| POST | /v1/projects/{id}/revisions | Crear revisión inmutable. |
| POST | /v1/studies | Crear estudio de cálculo. |
| POST | /v1/calculations | Lanzar cálculo. |
| GET | /v1/calculations/{id} | Estado, progreso y resumen. |
| POST | /v1/calculations/{id}/cancel | Solicitar cancelación. |
| GET | /v1/calculations/{id}/artifacts | Listar matrices e informes. |
| POST | /v1/optimizations | Lanzar optimización. |
| GET | /v1/optimizations/{id}/pareto | Obtener frontera Pareto. |
| POST | /v1/reports | Generar informe versionado. |

## 44.2 Contrato de error

{
  "error": {
    "code": "PHOTOMETRY_INVALID_GRID",
    "message": "...",
    "details": {...},
    "correlation_id": "...",
    "retryable": false
  }
}

## 44.3 Idempotencia

Los POST de cálculo y optimización aceptarán Idempotency-Key. Si input_hash y versión coinciden, el servicio puede reutilizar resultados existentes según política explícita.

# 45. Máquina de estados de trabajos

DRAFT -> QUEUED -> VALIDATING -> RUNNING_DIRECT
      -> RUNNING_RADIOSITY -> COMPUTING_METRICS
      -> GENERATING_ARTIFACTS -> COMPLETED

Any active state -> CANCELLATION_REQUESTED -> CANCELLED
Any active state -> FAILED
Completed with non-fatal issues -> COMPLETED_WITH_WARNINGS

## 45.1 Progreso

El progreso no será un porcentaje ficticio. Se publicará fase, unidades completadas, total estimado, tiempo transcurrido y ETA cuando sea estadísticamente fiable.

# 46. Frontend React + TypeScript

## 46.1 Flujo de usuario

Crear o abrir proyecto.

Definir geometría del túnel.

Importar y validar luminarias.

Asignar pavimentos y materiales.

Generar disposición de luminarias y grupos.

Definir zonas, observadores, mallas y escenarios.

Ejecutar cálculo y revisar diagnósticos.

Comparar directo/radiosidad y alternativas.

Optimizar si procede.

Validar cumplimiento y generar informes.

## 46.2 Componentes de interfaz

| Componente | Función |
| --- | --- |
| TunnelViewport3D | Geometría, luminarias, mallas, observadores, heatmaps. |
| PhotometryInspector | Curvas polares, tabla angular, warnings, flujo/potencia. |
| SurfaceEditor | Pavimentos, materiales y estados. |
| ScenarioMatrix | Grupos × escenarios × regulación. |
| CalculationPanel | Configuración, ejecución, progreso, cancelación. |
| ResultsExplorer | KPIs, mapas, perfiles, contribuciones y cumplimiento. |
| OptimizationWorkbench | Variables, restricciones, Pareto y comparación. |
| ReportBuilder | Plantillas, idioma, alcance y anexos. |

## 46.3 Estado frontend

TanStack Query gestionará estado servidor; Zustand solo estado UI local. No se duplicarán grandes matrices en stores globales. Los heatmaps se cargarán por tiles o chunks.

# 47. Rendimiento y paralelización

## 47.1 Estrategia

Vectorización NumPy para puntos × luminarias en bloques.

Numba opcional en kernels perfilados, nunca como requisito inicial.

Multiproceso para escenarios o bloques independientes, evitando copia excesiva.

Caché de transformaciones, interpoladores, BVH y factores de forma.

Chunking configurable según memoria.

Perfilado obligatorio antes de optimizaciones de bajo nivel.

## 47.2 Benchmarks objetivo iniciales

| Caso | Objetivo orientativo |
| --- | --- |
| 10.000 puntos × 500 luminarias, directo sin oclusión | < 10 s en servidor de referencia, tras optimización. |
| Con oclusión BVH | < 60 s según complejidad. |
| Radiosidad 20.000 parches | Convergencia < 5 min en servidor de referencia para caso estándar. |
| Importación LDT/IES | < 1 s para archivos habituales. |
| Carga de resultados resumidos | < 500 ms desde caché. |

Estos objetivos deberán ajustarse tras disponer de hardware y proyectos de referencia. No son criterios normativos, sino metas de ingeniería.

# 48. Seguridad y robustez

Límites de tamaño, número de ángulos y valores antes de asignar memoria.

No abrir rutas externas arbitrarias desde TILT o referencias de archivo.

Object storage con nombres generados, no nombres del usuario como ruta.

Validación de MIME y extensión sin confiar solo en una de ellas.

Timeouts y cuotas por usuario/proyecto.

No incluir datos sensibles en logs.

Escaneo de dependencias y SBOM en CI.

# 49. Estrategia de pruebas

## 49.1 Pirámide

| Nivel | Contenido |
| --- | --- |
| Unitarias | Interpolación, ángulos, vectores, fórmulas, parsers, agregaciones. |
| Propiedad | Invariantes geométricas, reciprocidad, monotonía, conservación. |
| Integración | API + DB + object storage + worker. |
| Golden files | Importadores y resultados canónicos. |
| Normativas | Casos CIE 140, CIE 144 y CIE 88 cuando estén disponibles. |
| Comparativas | ReluxTunnel y proyectos Salvi. |
| Rendimiento | Benchmarks reproducibles con umbrales. |
| E2E | Flujo completo desde importación hasta informe. |

## 49.2 Casos analíticos mínimos

Fuente puntual sobre plano horizontal bajo nadir.

Rotación completa de luminaria 360° reproduce el valor inicial.

Fotometría isotrópica independiente de C.

Dos fuentes idénticas duplican iluminancia.

Factor de mantenimiento 0,8 escala linealmente el resultado directo.

Recinto lambertiano simple para radiosidad con solución conocida.

Pavimento con tabla constante para verificar interpolación y luminancia.

## 49.3 Tolerancias de comparación

Cada benchmark definirá tolerancia absoluta y relativa por variable. Las tolerancias no se ampliarán para hacer pasar tests; cualquier cambio requiere justificación técnica, revisión y registro de versión.

# 50. Validación frente a software externo

La comparación con ReluxTunnel será una validación independiente, no la fuente de verdad. Se usarán geometrías y fotometrías idénticas, se documentarán opciones, mallas, mantenimiento, superficies e interreflexiones. Las diferencias se clasificarán en input, convención geométrica, algoritmo, interpolación, normativa o redondeo.

| Desviación | Acción |
| --- | --- |
| <0,5% | Aceptar si coherente y estable. |
| 0,5-2% | Analizar y documentar. |
| >2% | Bloquear liberación hasta explicar o corregir. |
| Diferencia de cumplimiento | Bloqueo obligatorio, sin importar porcentaje. |

# 51. Informes y artefactos

## 51.1 Informe técnico completo

Resumen ejecutivo y conclusión de cumplimiento.

Normas, ediciones, perfiles y desviaciones.

Geometría, mallas, observadores y escenarios.

Luminarias, fotometrías, flujo, potencia, regulación y mantenimiento.

Pavimentos, materiales y radiosidad.

KPIs por zona, carril, observador y escenario.

Mapas, perfiles y puntos críticos.

TI y contribuciones.

Consumo, coste y CO2 cuando se solicite.

Anexo de hashes, versión de motor y snapshot.

## 51.2 Informe de producción

Listado de luminarias y variantes.

Posiciones, alturas, orientaciones y regulación.

Grupos, circuitos y escenas.

Planos/tablas de montaje.

Tolerancias de instalación relevantes.

## 51.3 Exportaciones

JSON para interoperabilidad, CSV para tablas, NPZ/Zarr para matrices, glTF para visualización 3D y DOCX/PDF para informes. Todo export incluirá schema_version.

# 52. CI/CD y gobernanza técnica

Ramas cortas, pull request obligatorio y revisión técnica.

Conventional commits o equivalente.

Versionado semántico del motor.

Changelog automático.

Migraciones de DB hacia delante y estrategia de rollback.

Datasets normativos con control de acceso y checksums.

Releases firmadas y artefactos reproducibles.

Feature flags para radiosidad y optimización durante beta.

# 53. Plan de entregas ampliado

| Hito | Contenido | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| M0 | Repositorio, CI, infraestructura | Todos los servicios arrancan y test smoke pasa. |
| M1 | Modelo de dominio y persistencia | CRUD versionado y snapshots. |
| M2 | LDT/IES y catálogo | Importación con golden tests. |
| M3 | Geometría y cálculo directo | Casos analíticos y mapas básicos. |
| M4 | CIE 144 y luminancia | Benchmarks de r-tables y métricas. |
| M5 | Mallas, observadores, TI | Diagnóstico completo por observador. |
| M6 | Radiosidad | Casos canónicos y comparación directa/indirecta. |
| M7 | CIE 88 | Perfil normativo certificado internamente. |
| M8 | Optimización | Pareto y restricciones duras. |
| M9 | Frontend completo | Flujo E2E usable. |
| M10 | Informes y validación | Comparativas y release candidate. |

# 54. Definición de terminado por módulo

Un módulo no se considera terminado solo porque compile. Debe cumplir simultáneamente:

Código revisado y tipado.

Pruebas unitarias, integración y regresión aprobadas.

Documentación de API y diseño actualizada.

Errores y warnings definidos.

Métricas y logs disponibles.

Benchmark de rendimiento registrado.

Criterios de aceptación demostrados.

Sin TODO críticos ni fórmulas normativas provisionales.

Trazabilidad norma-requisito-código-prueba.

# 55. Matriz de trazabilidad

| ID requisito | Fuente | Componente | Prueba | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PHOT-001 | CIE 140 §5 | photometry.interpolate | test_interpolation_nodes | Reporte CI |
| FR-ROAD-001 | CIE 144 §2.3 | surfaces.rtable | test_rtable_mask | Reporte benchmark |
| FR-GEO-001 | Convención Salvi | geometry.transforms | test_rotation_sequence | Golden vectors |
| FR-RAD-001 | Especificación Salvi | radiosity.solver | test_energy_conservation | Informe radiosidad |
| FR-TI-001 | CIE 88 pendiente edición | metrics.ti | test_cie88_ti_* | Pendiente fuente licenciada |

La matriz completa deberá mantenerse como archivo versionado y generarse también en el informe de validación.

# 56. Instrucción maestra para Claude

Claude deberá recibir este documento, la especificación maestra, las normas licenciadas disponibles y el repositorio. Debe trabajar por hitos, sin inventar reglas normativas ni valores ausentes.

INSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN

1. Lee íntegramente la especificación y crea una matriz de requisitos.
2. Identifica cualquier dato normativo faltante y márcalo como bloqueo; no lo inventes.
3. Genera primero arquitectura, modelos, interfaces y tests de contrato.
4. Implementa el núcleo matemático como librería Python pura.
5. Añade FastAPI, persistencia y frontend como adaptadores.
6. Cada fórmula debe incluir referencia, unidades, dominio y test.
7. Cada parser debe conservar archivo original, warnings y hash.
8. Cada ejecución debe ser reproducible mediante snapshot canónico.
9. No uses APIs externas ni servicios fotométricos.
10. Entrega código, migraciones, documentación, OpenAPI, tests, benchmarks y guía de despliegue.
11. No declares terminado un hito hasta demostrar sus criterios de aceptación.
12. Mantén un registro de decisiones ADR y de desviaciones normativas.

# 57. Preguntas y bloqueos que deben cerrarse antes de la certificación

Adjuntar y fijar edición exacta de CIE 88 utilizada.

Disponer de los datasets electrónicos de prueba CIE 140 y verificar licencia de uso interno.

Definir hardware de referencia para benchmarks.

Seleccionar almacenamiento de objetos definitivo: MinIO/S3 compatible u otro.

Definir sistema de autenticación/autorización de Salvi Studio.

Definir tarifas eléctricas, factores CO2 y modelo económico por mercado.

Definir plantillas corporativas de informes y firmas de aprobación.

Seleccionar proyectos reales Salvi para validación comparativa.

# 58. Checklist de entrega a Claude

☐ Especificación maestra y plan ampliado versionados.

☐ CIE 140:2019 y CIE 144:2001 licenciadas.

☐ CIE 88 y edición exacta.

☐ Archivos LDT/IES de prueba, incluidos casos extremos.

☐ Datasets CIE 140 y r-tables digitalizadas con checksum.

☐ Casos ReluxTunnel exportados con configuración completa.

☐ Catálogo inicial de luminarias Salvi y curvas de regulación.

☐ Materiales de paredes/techo y perfiles de mantenimiento.

☐ Convenciones UX de Salvi Studio.

☐ Repositorio vacío o base y permisos de CI.

# 59. Cierre

Con esta ampliación, el proyecto queda suficientemente definido para iniciar la programación por hitos sin depender de decisiones improvisadas. El único bloqueo normativo relevante es incorporar la edición concreta de CIE 88 y convertir sus reglas en perfiles versionados y pruebas trazables. La implementación deberá priorizar primero exactitud, reproducibilidad y validación; después rendimiento y optimización.